**REPORT**

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC**

Đinh Văn Hoàng, Nguyễn Đức Xuân

*Khoa công nghệ thông tin, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên*

*kydrenw@yahoo.com, abcxyz2357@gmail.com*

# Thiết kế

## Chức năng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chức năng | Mô tả | Độ ưu tiên |
| 1 | Wiki | * Tin tức quan trọng * Hướng dẫn cơ bản | 3 |
| 2 | Survey | * Khảo sát các thành viên trong nhóm | 3 |
| 3 | Schedule   * Tạo tập work item * Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc * Chia người phụ trách chính * Theo dõi mức độ hoàn thành | * Lập kế hoạch, công việc cụ thể | 1 |
| 4 | Source/SVN   * Changesets * Instruction * Import/Export * Settings | Quản lý source code   * Thông tin về những thay đổi source code * Hướng dẫn | 2 |
| 5 | Tickets   * Phân việc * Chat |  | 1 |
| 6 | Team   * Invite * Role * Permission | * Mời người tham gia vào dự án * Các chức năng được thực hiện * Mức quyền hạn của thành viên   (Team manager, member..) | 1 |
| 7 | File | * Quản lý tài liệu online | 2 |
| 8 | Time | * Thời gian rảnh của các thành viên * Đưa ra thời gian chung của nhóm | 3 |

## Component



# Plan

* **Giai đoạn 1 :** Từ 01-12-2011 đến 31-12-2011
* Tìm hiểu CDE
* Liệt kê những tính năng cần có, những tính năng có thể thêm nhằm hướng tới mục tiêu của đề tài
* Yêu cầu hệ thống
* **Giai đoạn 2**: Từ 01-01-2012 đến 31-01-2012
* Tìm hiểu process template
* Đề xuất hướng giải quyết
* **Giai đoạn 3**: Từ 01-02-2012 đến 29-02-2012
* Danh sách các chức năng
* Thiết kế sơ đồ lớp mức phân tích
* Thiết kế kiến trúc
* Thiết kế cơ sở dữ liệu
* **Giai đoạn 4**: Từ 01-03-2012 đến 31-03-2012
* Thiết kế giao diện ứng dụng
* Thiết kế và cài đặt chức năng schedule, tickets, team
* Test chức năng schedule, tickets, team
* **Giai đoạn 5** : Từ 01-04-2012 đến 30-04-2012
* Thiết kế và cài đặt chức năng Source/SVN, File
* Test chức năng Source/SVN, File
* **Giai đoạn 6** : Từ 01-05-2012 đến 31-05-2012
* Thiết kế và cài đặt chức năng wiki, survey, time
* Test chức năng wiki, survey, time
* **Giai đoạn 7** : Từ 01-06-2012 đến 30-06-2012
* Kiểm tra lại toàn bộ chương trình.
* Viết báo cáo các phần đã tìm hiểu và làm được
* Đưa ra các giả thuyết và nhận định để tìm ra các ưu khuyết điểm
* Tổng kết lại các phần và hướng phát triển của đề tài
* Hoàn tất